  - บทนำ

การจัดทำแผนดำเนินงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) ข้อ  27 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เป็นการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565)    ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว     ไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ     (Action  Plan)    ดังนั้น แผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ    (Action  Plan)

2.  จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

  - ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาท้องถิ่น   ไปสู่การปฏิบัติทำให้เห็นรายละเอียดของงานหรือโครงการที่จะดำเนินการ  ระยะเวลาที่จะปฏิบัติ  งบประมาณที่จะต้องใช้  เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประชาชนในตำบลสามารถใช้ในการตรวจสอบติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 1.1 พัฒนาคน และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.2 พัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการ และดูแลผู้ด้อยโอกาส 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 1.4 การบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.5 ส่งเสริมการค้า การลงทุน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1.6 ส่งเสริมและพัฒนา 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) | 13 18 1 2 - - |  | 5,710,251 23,472,458 20,000 50,000 - - |  | สำนักงานปลัด กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | 34 |  | 29,252,706 |  |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 2.2 อนุรักษ์ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานพร้อมจำหน่ายสินค้า ทางการเกษตร 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร | - - - 1 |  | - - - 36,000 |  | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 1 |  | 36,000 |  |  |
| 3. ด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 3.1 พัฒนาปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 3.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 3.3 พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการ และตลาด สินค้าบริโภคปลอดภัย | 1 1 1 |  | 20,000 10,000 20,000 |  | สำนักงานปลัด |
| รวม | 3 |  | 50,000 |  |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 4.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4.3 พัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อการเกษตร 4.4 พัฒนาระบบประปาอย่างครบวงจร | 7 7 1 - |  | 736,000 777,000 478,000 - |  | กองช่าง กองสาธารณสุขฯ |
| รวม | 15 |  | 1,991,000 |  |  |
| 5. ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.2 ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5.3 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร 5.4 ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 5.5 ส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 3 2 2 - - |  | 130,000 504,000 70,000 - - |  | สำนักงานปลัด กองการศึกษา กองคลัง |
| รวม | 6 |  | 704,000 |  |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | 59 | 100 | 132,033,706 | 100 |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

        - 1.1 แนวทางการพัฒนาคน    และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนฯ 61-65 หน้า 89 ลำดับที่ 1 ) | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาคู | 30,000 | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อำเภอนาคู | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

        - 1.1 แนวทางการพัฒนาคน    และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( แผนงานการศึกษา )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (แผนฯ 61-65 หน้า 93 ลำดับที่ 9) | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ,จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียนฯลฯ | 1,186,210 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ 61-65 หน้า 92 ลำดับที่ 6 ) | รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกุล | 96,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ 61-65 หน้า 92 ลำดับที่ 7 ) | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 1 คน | 288,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (แผนฯ 61-65 หน้า 93 ลำดับที่ 10 ) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 4 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง | 1,438,841 | โรงเรียนจำนวน 4 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 4 แห่ง (แผนฯ 61-65 หน้า 94 ลำดับที่ 11) | อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 200 วัน อัตรา คนละ 21/วัน จำนวนนักเรียน 536 คน | 2,251,200 | โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 5,260,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

        - 1.1 แนวทางการพัฒนาคน    และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( แผนงานการศึกษา )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนางาม (แผนฯ 61-65 หน้า 94 ลำดับที่ 12 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม | 150,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อแก้ว (แผนฯ 61-65 ฉ.2 หน้า 4 ลำดับที่ 1) | ปรับปรุงระบบประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อแก้ว จำนวน 1 แห่ง | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

        - 1.1 แนวทางการพัฒนาคน    และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ 61-65 หน้า 96 ลำดับที่ 17 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด (แผนฯ 61-65 หน้า 96 ลำดับที่ 16 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประเพณีสงกรานต์ (แผนฯ 61-65 หน้า 98 ลำดับที่ 22 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการประเพณีลอยกระทง (แผนฯ 61-65 หน้า 98 ลำดับที่ 23 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

        - 1.1 แนวทางการพัฒนาคน    และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการปฏิบัติธรรมเชิงบูรณาการเฉลิมพระเกียรติฯ วัดบ้านางาม (แผนฯ 61-65 หน้า 100 ลำดับที่ 30) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 220,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส   ( แผนงานสาธารณสุข )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จ้างเหมาดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS) (แผนฯ 61-65 หน้า 107 ลำดับที่ 17 ) | เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS) | 288,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แผนฯ 61-65 หน้า 103 ลำดับที่ 5 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน/ชุมชน (แผนฯ 61-65 หน้า 103 ลำดับที่ 4 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน และชุมชน | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันคนจมน้ำ (แผนฯ 61-65 หน้า 103 ลำดับที่ 7 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันคนจมน้ำ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนฯ 61-65 หน้า 102 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนฯ 61-65 หน้า 102 ลำดับที่ 3 ) | เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ | 150,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส   ( แผนงานสาธารณสุข )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนฯ 61-65 หน้า 106 ลำดับที่ 12) | เพื่ออุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 280,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (แผนฯ 61-65 หน้า 107 ลำดับที่ 16) | เพื่ออุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 10,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส   ( แผนงานสาธารณสุข )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขันติราชนารี (แผนฯ 61-65 หน้า 107 ลำดับที่ 15 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนฯ 61-65 หน้า 108 ลำดับที่ 20 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส   ( แผนงานสาธารณสุข )

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลบ่อแก้ว (อสม.) (แผนฯ 61-65 หน้า 105 ลำดับที่ 10 ) | เพื่ออุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน อสม. | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (แผนฯ 61-65 หน้า 108 ลำดับที่ 19 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก | 140,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 13 |  | 1,128,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส  (แผนงานงบกลาง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนฯ 61-65 หน้า 109 ลำดับที่ 21 ) | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลบ่อแก้ว | 13,702,800 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (แผนฯ 61-65 หน้า 109 ลำดับที่ 22 ) | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลบ่อแก้ว | 7,910,400 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แผนฯ 61-65 หน้า 109 ลำดับที่ 23 ) | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบ่อแก้ว | 138,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน (แผนฯ 61-65 หน้า 110 ลำดับที่ 25 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน | 553,255 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 22,304,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ   สวัสดิการ  และดูแลผู้ด้อยโอกาส  (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ (แผนฯ 61-65 หน้า 111 ลำดับที่ 27 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ | 40,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.3 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน (แผนฯ 61-65 หน้า 113 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 5,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.4 แนวทางการบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.บ่อแก้วเคลื่อนที่พบประชาชน (แผนฯ 61-65 หน้า 114 ลำดับที่ 2 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อบต.บ่อแก้ว (แผนฯ 61-65 หน้า 114 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม

1.6 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา  1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์  (OTOP)  (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2.1 แนวทางการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2.2 แนวทางการอนุรักษ์  ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2.3 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานพร้อมจำหน่ายสินค้าการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2.4 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลบ่อแก้ว (แผนฯ 61-65 หน้า 139 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบล บ่อแก้ว | 36,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา  การเกษตรปลอดภัย

3.1 แนวทางการพัฒนาปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (แผนฯ 61-65 หน้า 140 ลำดับที่ 2) | เพื่อจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา  การเกษตรปลอดภัย

3.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร (แผนฯ 61-65 หน้า 141 ลำดับที่ 2 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา  การเกษตรปลอดภัย

3.3 แนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการ และตลาด สินค้าบริโภคปลอดภัย (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดและบริการเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ่อแก้ว (แผน 61-65 หน้า 142 ลำดับที่ 2 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 20,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพัฒนา (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 10 ลำดับที่ 1 ) | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร | 103,000 | บ้านโนนพัฒนา ม.11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนศิลา หมู่ที่ 14 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 10 ลำดับที่ 1 ) | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. | 112,000 | บ้านดอนศิลา ม.14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแก้วสามัคคี หมู่ที่ 12 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 10 ลำดับที่ 1 ) | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร | 103,000 | บ้านบ่อแก้วสามัคคี หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 10 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 10 ลำดับที่ 1 ) | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร | 103,000 | บ้านทุ่งนางาม ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 10 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 10 ลำดับที่ 1 ) | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร | 103,000 | บ้านทุ่งนางาม ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงกุลโนนสะอาด (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 8 ลำดับที่ 2 ) | ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. | 106,000 | บ้ายม่วงกุลโนนสะอาด ม.13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.1 หน้า 8 ลำดับที่ 2 ) | ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. | 106,000 | บ้านหินลาด ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 |  | 736,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2565

แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 15 ลำดับที่ 2 ) | รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 111,000 | บ้านดอนแคน ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนางาม หมู่ที่ 3 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 15 ลำดับที่ 2 ) | รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 50.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 111,000 | บ้านนางาม ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 1 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 15 ลำดับที่ 2 ) | รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 50.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 111,000 | บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

บัญชีแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงกุล หมู่ที่ 6 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 15 ลำดับที่ 2 ) | รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ลึก 0.60 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 111,000 | บ้ายม่วงกุล ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ที่ 5 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 15 ลำดับที่ 2 ) | รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 50.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 111,000 | บ้านหว้าน ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหว้านพัฒนา หมู่ที่ 7 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 15 ลำดับที่ 2 ) | รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 50.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 111,000 | บ้านหว้านพัฒนา ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

บัญชีแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาดใหม่ หมู่ที่ 8 (แผนฯ 61-65 เพิ่มเติม ฉ.2 หน้า 15 ลำดับที่ 2 ) | รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 50.00 เมตร ชนิดฝาปิด คสล. | 111,000 | บ้านหินลาดใหม่ ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 |  | 777,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อการเกษตร (แผนงานการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตรและอุปโภค บริโภค สำหรับแหล่งน้ำภายใน ตำบลบ่อแก้ว (แผนฯ 61 -65 ฉ.2 หน้า 16 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ - กลุ่มแหล่งน้ำกุดตาใกล้ตอนบน หมู่ที่ 1 - กลุ่มแหล่งน้ำหนองขาม หมู่ที่ 5 - กลุ่มแหล่งน้ำห้วยจานตอนกลาง หมู่ที่ 7 - กลุ่มแหล่งน้ำกุดแข้ตอนล่าง หมู่ที่ 8 - กลุ่มแหล่งน้ำหนองหมี หมู่ที่ 9 - กลุ่มแหล่งน้ำห้วยยางตอนกลาง หมู่ที่ 10 | 478,000 | แหล่งน้ำของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 กลุ่ม | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 478,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4.4 แนวทางการพัฒนาระบบประปาอย่างครบวงจร  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนาคูตามโครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา (แผนฯ 61 -65 ฉ. 2 หน้า 18 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรนาคู | 50,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด (แผนฯ 61 -65 ฉ. 2 หน้า 18 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด | 30,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเฝ้าระวังสาธารณภัยในชุมชน (แผนฯ 61 -65 หน้า 298 ลำดับที่ 3 ) | เพื่อจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงานรายเดือน (สำนักงานปลัด) (แผนฯ 61 –65 หน้า 304 ลำดับที่ 4 ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 336,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองคลัง) (แผนฯ 61 –65 หน้า 304 ลำดับที่ 3 ) | จ้างเหมาบริการแรงงานรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง | 168,000 | อบต.บ่อแก้ว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 504,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร  (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (แผนฯ 61 –65 หน้า 310 ลำดับที่ 1 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 60,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานศึกษา (แผนฯ 61 –65 หน้า 312 ลำดับที่ 5 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10,000 | อบต.บ่อแก้ว | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.4 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (แผนงานการศึกษา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์

5. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.5 แนวทางการส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสภาบันพระมหากษัตริย์  (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

อำเภอนาคู           จังหวัดกาฬสินธุ์